# UPRAVLJANJE NESUKLADNOSTIMA I KOREKTIVNIM RADNJAMA

| Tvrtka: | TEHMA d.o.o. |
| --- | --- |
| Oznaka dokumenta: | PROC-IMS-02 |
| Verzija: | v1.0 |
| Datum: | 09.11.2025 |
| Odobrio: | Direktor |

# UPRAVLJANJE DOKUMENTOM

- Vlasnik dokumenta: Predstavnik uprave (MR) / Administracija

- Odobrio: Direktor

- Sljedeći pregled: u sklopu Upravine ocjene ili najkasnije 12 mjeseci od datuma izdanja

- Status: Kontrolirani dokument (elektronička verzija je mjerodavna)

# SVRHA

Definirati sustavan način prepoznavanja, prijavljivanja, analiziranja i otklanjanja nesukladnosti te provedbe korektivnih radnji radi sprječavanja ponavljanja problema, uz istodobno unaprjeđenje učinkovitosti IMS sustava kvalitete i zaštite okoliša.

# PODRUČJE PRIMJENE

Odnosi se na sve organizacijske jedinice TEHMA d.o.o. i sve procese u okviru IMS sustava – od nabave i izvođenja radova do administrativnih, okolišnih i HSE aktivnosti. Postupak se primjenjuje na nesukladnosti iz područja:

- kvalitete (npr. odstupanja od zahtjeva kupca, projekata, planova),

- okoliša (npr. nepropisno zbrinjavanje otpada, incidenti),

- sustava (npr. neprimjena procedure, neispunjeni ciljevi, audit nalazi).

# REFERENCE

- ISO 9001:2015 – točka 10.2

- ISO 14001:2015 – točka 10.2

- PRIR-IMS-01 Priručnik IMS

- PROC-IMS-01 Upravljanje dokumentima i zapisima

# DEFINICIJE I SKRAĆENICE

- Nesukladnost (NC): odstupanje od zahtjeva norme, zakona, ugovora, specifikacije, interne procedure ili politike.

- Korektivna radnja (KR): mjera za otklanjanje uzroka utvrđene nesukladnosti radi sprječavanja ponavljanja.

- Preventivna radnja (PR): mjera poduzeta radi uklanjanja uzroka potencijalne nesukladnosti.

- 5 Zašto: metoda identifikacije korijenskog uzroka kroz pet uzastopnih pitanja „zašto“.

- Ishikawa dijagram: alat za analizu mogućih uzroka problema (čovjek, metoda, materijal, stroj, okruženje, mjerenje).

# VRSTE NESUKLADNOSTI

| Vrsta | Primjeri | Pokretač / Izvor |
| --- | --- | --- |
| Interna | Odstupanje od procedure, neispravni zapisi, nepravilnosti u dokumentaciji | Interni audit, zaposlenici |
| Eksterna | Reklamacije kupaca, pritužbe, nesukladnosti od podizvođača | Kupci, inspekcije, certifikacijsko tijelo |
| Okolišna | Incidenti, nepropisno skladištenje otpada, onečišćenje | HSE nadzor, tijela javne vlasti |
| Sustavna | Neispunjeni ciljevi, ponavljajuće NC, manjkava obuka | MR / Uprava |

# POSTUPAK

## Prijava nesukladnosti

1. Otkrivanje nesukladnosti

Nesukladnost može uočiti bilo koji zaposlenik, nadzorni inženjer, podizvođač, kupac ili auditor. Prepoznata nesukladnost može se odnositi na:

- odstupanje u kvaliteti materijala ili izvedenih radova,

- nepravilno postupanje s otpadom ili onečišćenje okoliša,

- nepoštivanje procedura IMS-a,

- neispunjavanje zakonskih zahtjeva,

- ponavljajuće pogreške u komunikaciji, evidencijama ili planiranju.

2. Način prijave

- Prijava se podnosi putem OBR-NC-01 Prijava nesukladnosti, elektronički (SharePoint / IMS / Obrasci) ili papirnato na gradilištu.

- Obrazac ispunjava osoba koja je nesukladnost uočila i predaje ga svom nadređenom ili izravno MR-u.

- Svaka prijava mora sadržavati:

  - kratak opis problema,

  - datum i mjesto,

  - proces ili aktivnost u kojoj je uočeno odstupanje,

  - ime prijavitelja,

  - eventualnu fotografsku dokumentaciju.

3. Evidentiranje prijave

- MR pregledava prijavu i dodjeljuje jedinstveni identifikacijski broj (npr. NC-2025-07).

- Prijava se upisuje u Registar nesukladnosti i korektivnih radnji (REG-NC-KR), uz podatke o statusu, prioritetu i odgovornoj osobi.

4. Hitno postupanje kod okolišnih incidenata

- Ako se radi o incidentu s mogućim utjecajem na okoliš (npr. izlijevanje goriva, nepravilno zbrinjavanje otpada), HSE referent odmah obavještava MR-a i Direktora te pokreće postupak pripravnosti i odgovora (PLAN-IZS).

- O događaju se vodi zaseban Zapisnik o incidentu (OBR-INC-01).

## Privremene mjere

1. Procjena potrebe za hitnim djelovanjem

Ako nesukladnost može prouzročiti:

- sigurnosni rizik (ozljeda, ugroza zdravlja),

- rizik za kvalitetu proizvoda/usluge,

- onečišćenje okoliša,

voditelj gradilišta ili MR odmah pokreće privremene mjere.

2. Vrste privremenih mjera

- zaustavljanje rada ili obustava procesa,

- izolacija i označavanje neispravnog materijala,

- fizičko uklanjanje zagađenja ili sanacija mjesta događaja,

- obavijest nadležnim institucijama ako to zahtijeva zakon.

3. Evidencija privremenih mjera

- Privremene mjere bilježe se u obrascu OBR-NC-01 u rubrici “Privremene aktivnosti”, zajedno s datumom provedbe i osobom koja je mjeru poduzela.

## Analiza uzroka

1. Pokretanje analize

Nakon početne procjene i privremenih mjera, MR organizira sastanak s odgovornom osobom i, po potrebi, voditeljem gradilišta i HSE referentom. Cilj je utvrditi korijenski uzrok (root cause).

2. Metode analize

- Metoda 5 ZAŠTO: koristi se za jednostavne, jednoznačne nesukladnosti.

Primjer:

- Zašto je došlo do kašnjenja isporuke betona?

→ Jer vozač nije imao ažuriran raspored.

- Zašto nije imao raspored?

→ Jer promjena plana nije bila komunicirana.

…

→ Korijenski uzrok: nedostatak procedure za ažuriranje rasporeda.

- Ishikawa dijagram (Fishbone, riblja kost): koristi se za složenije, ponavljajuće nesukladnosti s više mogućih uzroka (čovjek, stroj, materijal, metoda, okruženje, mjerenje).

3. Dokumentiranje rezultata

- Rezultati analize i utvrđeni uzroci upisuju se u OBR-NC-01 pod rubriku “Analiza uzroka”.

- MR utvrđuje treba li pokrenuti korektivnu radnju (KR) ili preventivnu mjeru (PR).

## Plan korektivnih radnji

1. Izrada plana

- MR izrađuje Plan korektivnih radnji (KR) koji sadrži:

  - opis poduzete mjere,

  - odgovornu osobu,

  - rok provedbe,

  - očekivani rezultat,

  - način provjere učinkovitosti (revizija, inspekcija, test, intervju).

- Plan se unosi u REG-NC-KR s oznakom statusa “U provedbi”.

2. Odobravanje plana

- Direktor pregledava plan i daje formalno odobrenje potpisom (elektroničkim ili na obrascu).

- Bez odobrenja direktora, korektivna radnja ne može započeti.

3. Prioriteti

- NC se kategoriziraju prema utjecaju:

  - Visoki prioritet: utječe na sigurnost, okoliš ili ugled (rok: odmah do 7 dana).

  - Srednji prioritet: utječe na kvalitetu/uslugu (rok: 30 dana).

  - Niski prioritet: administrativne ili manje nesukladnosti (rok: 90 dana).

## Provedba i verifikacija

1. Provedba

- Odgovorna osoba provodi mjeru u predviđenom roku i o tome obavještava MR-a.

- Ako se korektivna radnja odnosi na promjenu dokumentacije, postupak se usklađuje s PROC-IMS-01 Upravljanje dokumentima i zapisima.

2. Praćenje napretka

- MR redovito ažurira REG-NC-KR i prati status provedbe (“Otvoreno”, “U provedbi”, “Verifikacija”, “Zatvoreno”).

- Kod okolišnih nesukladnosti HSE referent daje stručno mišljenje o adekvatnosti mjere.

3. Verifikacija učinkovitosti

- Nakon provedbe, MR provodi provjeru učinkovitosti:

  - pregled relevantnih zapisa (npr. PKI, foto dokazi, e-mail komunikacija),

  - razgovor s osobama uključenima u proces,

  - pregled gradilišta ili lokacije incidenta.

- Ako je korektivna radnja učinkovita, nesukladnost se zatvara.

- Ako nije učinkovita, otvara se nova NC, uz referencu na prethodnu (npr. NC-2025-07A).

## Zatvaranje

1. Kriteriji za zatvaranje

- Nesukladnost se može zatvoriti tek kada su ispunjeni svi uvjeti:

- poduzete sve dogovorene korektivne mjere,

- provedena verifikacija i potvrđena učinkovitost,

- ažurirana dokumentacija, ako je potrebno.

2. Administrativno zatvaranje

- MR upisuje datum zatvaranja i status “Zatvoreno” u REG-NC-KR.

- Svi prateći dokumenti (OBR-NC-01, dopisi, fotografije, zapisnici) pohranjuju se u mapu SharePoint / IMS / NC / [Broj_NC].

- MR izvještava direktora o zatvaranju putem mjesečnog izvještaja ili sastanka Uprave.

3. Arhiviranje

- Zatvorene NC i povezani zapisi čuvaju se najmanje 3 godine.

- Za okolišne incidente – 5 godina (u skladu sa zakonom).

- Arhivirani dokumenti nose oznaku “Zatvoreno” i dostupni su samo MR-u, HSE-u i direktoru.

4. Analiza trendova

- MR periodično analizira ponavljajuće nesukladnosti i izrađuje Sažetak trendova NC/KR koji se koristi na Upravinoj ocjeni (ZAP-UO-xx).

- Ako se pojavi uzorak (npr. više istih NC po gradilištima), definira se preventivna mjera i unosi u plan poboljšanja.

# EVIDENCIJE I ZAPISI

| Naziv zapisa | Oznaka | Format | Odgovorna osoba | Lokacija | Rok čuvanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prijava nesukladnosti | OBR-NC-01 | Word/PDF | Voditelj gradilišta / zaposlenik | SharePoint / IMS / NC | 3 god. |
| Registar NC/KR | REG-NC-KR | Excel | MR / Admin | SharePoint / IMS / NC | 3 god. |
| Izvješće o incidentu (okoliš) | OBR-INC-01 | PDF | HSE referent | SharePoint / IMS / Okoliš | 5 god. |
| Zapisnik o verifikaciji KR | ZAP-KR-01 | Word | MR | SharePoint / IMS / NC | 3 god. |

# ODGOVORNOSTI

| Aktivnost | Direktor | MR / Administracija | Voditelj gradilišta | HSE | Zaposlenici |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prijava NC | I | R | R | R | R |
| Analiza uzroka | C | R | C | C | I |
| Plan KR | A | R | C | C | I |
| Provedba KR | I | C | R | R | I |
| Verifikacija učinkovitosti | C | R | C | C | I |
| Zatvaranje NC | A | R | I | I | I |

Legenda: R – radi; A – odobrava; C – konzultiran; I – informiran.

# INFORMIRANJE I ANALIZA

## Redovito izvještavanje Uprave

- MR izrađuje mjesečni izvještaj o statusu svih otvorenih, u tijeku i zatvorenih nesukladnosti (NC) i korektivnih radnji (KR). Izvještaj uključuje:

  - broj novih NC i KR po mjesecu,

  - status po prioritetima (visoki / srednji / niski),

  - vrijeme od prijave do zatvaranja,

  - opis značajnih NC (s utjecajem na kvalitetu, okoliš ili sigurnost),

  - analizu uzroka i mjere koje su spriječile ponavljanje.

- Izvještaj se prezentira Upravi tijekom operativnih sastanaka i čuva kao ZAP-IA-KR-xx (Zapisnik o praćenju NC/KR).

## Analiza trendova i učinkovitosti

- MR jednom godišnje provodi analizu trendova nesukladnosti kako bi prepoznao ponavljajuće uzroke ili slabosti u procesima. Analiza uključuje:

  - statistički pregled NC prema izvoru (audit, gradilište, kupac, okoliš),

  - najčešće uzroke prema kategoriji (ljudska pogreška, proces, komunikacija, dokumentacija),

  - procjenu učinkovitosti provedenih korektivnih mjera (broj zatvorenih NC u odnosu na otvorene).

- Rezultati se prikazuju u Sažetku trendova NC/KR, koji se koristi kao ulazni podatak za Upravinu ocjenu (PROC-IMS-03) i za reviziju ciljeva IMS-a.

- Ako se tijekom analize uoči ponavljajući obrazac, MR predlaže preventivne mjere i upisuje ih u Godišnji program poboljšanja.

## Komunikacija s zaposlenicima

- MR i voditelji gradilišta osiguravaju da su svi zaposlenici upoznati s ovom procedurom i načinom prijave nesukladnosti. Informiranje se provodi putem:

  - intraneta / SharePoint sustava (objava aktualne verzije procedure i obrasca OBR-NC-01),

  - oglasnih ploča na gradilištima i u uredima,

  - interna edukacija novih i postojećih zaposlenika (npr. tijekom redovitih HSE-brifinga),

  - e-mail obavijesti o novim verzijama dokumenta ili izmjenama postupka.

- Svaka edukacija o proceduri NC/KR bilježi se u Zapisnik o obuci (ZAP-EDU-xx), koji MR pohranjuje u mapu SharePoint / IMS / Edukacije.

## Povratne informacije i poboljšanja

- Zaposlenici se potiču da daju povratne informacije o primjeni procedure – prijedlozi i komentari bilježe se u Registar prijedloga poboljšanja (REG-PB-xx).

- MR najmanje jednom godišnje analizira prikupljene prijedloge i, po potrebi, pokreće izmjene procedure PROC-IMS-02 ili drugih povezanih dokumenata.

# POVEZANI DOKUMENTI

| Oznaka | Naziv dokumenta | Namjena / Povezanost |
| --- | --- | --- |
| PRIR-IMS-01 | Priručnik integriranog sustava upravljanja | Referentni dokument za strukturu IMS-a |
| PROC-IMS-01 | Upravljanje dokumentima i zapisima | Definira kontrolu nad dokumentima i zapisima povezanima s NC/KR |
| PLAN-IA-01 | Plan internih audita | Izvor podataka za identifikaciju NC tijekom audita |
| RIZ-IMS-01 | Registar rizika i prilika | Usporedna analiza uzroka i preventivnih mjera |
| AO-IMS-01 | Matrica aspekata i rizika okoliša | Identifikacija okolišnih nesukladnosti i povezanih mjera |
| OBR-NC-01 | Obrazac prijave nesukladnosti | Službeni obrazac za evidentiranje NC |
| REG-NC-KR | Registar nesukladnosti i korektivnih radnji | Centralna evidencija svih prijava i statusa |
| ZAP-EDU-xx | Zapisnik o obuci zaposlenika | Evidencija edukacija o prijavi i postupanju po NC |
| REG-PB-xx | Registar prijedloga poboljšanja | Povezan s kontinuiranim poboljšavanjem IMS sustava |

# POVIJEST VERZIJA

| Verzija | Datum | Opis promjene | Odobrio |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 10.11.2025. | Inicijalno izdanje procedure upravljanja nesukladnostima i korektivnim radnjama | Direktor |