UPRAVLJANJE NABAVOM I DOBAVLJAČIMA

TEHMA d.o.o., Zadar

Oznaka dokumenta: PROC-IMS-04

Verzija: 1.0

Status dokumenta: Kontrolirani dokument

Vlasnik dokumenta: MR / Administracija

Odobrio: Direktor

Sljedeći pregled: najkasnije 12 mjeseci od izdavanja

# SVRHA

Ovom procedurom definira se način:

- nabave materijala, opreme i usluga,

- odabira, evaluacije i nadzora dobavljača,

- upravljanja neodobrenim i nesukladnim dobavljačima,

radi osiguravanja da inputi nabave zadovoljavaju zahtjeve kvalitete, okoliša i zakonodavstva.

# OPSEG

Postupak se primjenjuje na sve procese nabave vezane uz:

- materijale (beton, armatura, agregat, PVC, metal, električni materijali…),

- opremu i strojeve,

- transportne usluge,

- podizvođače radova,

- posebne usluge (geodet, laboratorij, atesti).

# POVEZANI DOKUMENTI

- REG-DOB – Registar dobavljača i evaluacija

- REG-RIZ – Matrica rizika

- REG-NC-KR – Registar nesukladnosti

- PROC-IMS-06 – Upravljanje podizvođačima

- PROC-IMS-01 – Upravljanje dokumentima

- PKI – Plan kontrole i ispitivanja

# DEFINICIJE

| Dobavljač: | pravna ili fizička osoba koja isporučuje materijal, opremu ili uslugu. |
| --- | --- |
| Podizvođač: | dobavljač koji izvodi radove za TEHMA d.o.o. |
| Evaluacija: | ocjenjivanje dobavljača na temelju kriterija. |
| Neodobren dobavljač: | dobavljač koji ne može biti angažiran dok ne ispuni kriterije. |

# POSTUPAK

## Odabir dobavljača

Dobavljač se može koristiti samo ako su ispunjena SVA sljedeća pravila:

- Dobavljač je upisan u REG-DOB – Registar dobavljača

Upis uključuje:

- puni naziv dobavljača,

- OIB, adresu, kontakt osobu,

- tip dobavljača (materijal, usluga, podizvođač),

- popis roba/usluga koje isporučuju,

- dokumentaciju i certifikate koje posjeduju,

- početni status (odobren / uvjetan / neodobren).

Bez unosa u REG-DOB dobavljač se ne smije koristiti ni za jednu nabavu.

- Dobavljač mora imati jedan od sljedećih statusa:

✔ ODOBREN

Dobavljač zadovoljava sve kriterije i može se bez ograničenja koristiti u procesima Tehme.

✔ UVJETNO ODOBREN (proba / ograničeno vrijeme)

Koristi se kada:

- dobavljač je nov, ali ima zadovoljavajuće reference,

- nedostaje dio dokumentacije (npr. certifikat u obnovi),

- potrebno je dodatno praćenje zbog ranijih manjih odstupanja.

Ograničenja:

- vrijedi najduže 3 mjeseca,

- dobavljač radi pod pojačanim nadzorom,

- najmanje jedna evaluacija u razdoblju uvjetnog statusa.

✘ NEODOBREN — angažiranje nije dopušteno

Primjenjuje se kada:

- dobavljač ne ispunjava kriterije,

- nije dostavio obvezne ateste/dokumente,

- ima veće nesukladnosti,

- ima negativne reference,

- krši ZNR ili okolišne zahtjeve.

Dobavljač sa statusom NEODOBREN ne smije biti angažiran osim uz pisanu iznimku Direktora.

## Kriteriji pre-kvalifikacije dobavljača

Da bi dobavljač dobio status ODOBREN ili UVJETNO ODOBREN, mora zadovoljiti sljedeće kategorije kriterija:

- Administrativni i pravni kriteriji

- valjan OIB i registracija u sudskom/obrtom registru,

- PDV status (ako je primjenjivo),

- NKD mora odgovarati djelatnosti koju obavlja za Tehmu,

- valjani ugovori o korištenju opasnih tvari (ako je primjenjivo),

- urednost poslovanja (bez blokada računa).

Dokaz: izvadak iz sudskog registra, PDV potvrda, BON2.

- Tehničke reference u građevinskoj industriji

Dobavljač mora dokazati da ima iskustva u:

- isporuci građevinskih materijala (beton, čelik, agregat…),

- pružanju tehničkih usluga (geodetske, ispitivanja, transport),

- podizvođenju radova (iskopi, betoniranje, elektro radovi…).

Dokaz: liste referenci, ugovori, potvrde naručitelja.

- Kvaliteta proizvoda i usluga

- materijali moraju odgovarati normama (npr. HRN EN 206 za beton),

- isporuka mora biti točna, bez odstupanja,

- dokumentacija (atesti, prateći list (PL)) mora biti uredna i dostavljena uz svaki materijal.

Dokaz: atesti, certifikati o sukladnosti, zapisnici o kontroli prijema, PKI. Kopije atesta i pratećih listova (PL) čuvaju se 10 godina.

- Certifikati i tehnička dokumentacija (obavezni prema vrsti usluge)

Primjeri:

- Beton → certifikat FPC + EN 206

- Čelik → certifikat EN 1090

- Strojna oprema → godišnji servisi i ispitivanja

- Brodovi/ponton → valjane pomorske isprave

- Laboratoriji → akreditacija prema HRN EN ISO/IEC 17025

Dokazi: kopije certifikata, evidencije servisa, atesti.

- Okolišni kriteriji (ISO 14001)

- dobavljač mora imati organiziran sustav zbrinjavanja otpada,

- mora dostaviti prateće listove za opasni otpad (ako je primjenjivo),

- mora imati spremnike za gorivo u skladu s pravilima,

- strojevi moraju biti bez vidljivog curenja ulja/goriva,

- mora poštovati zabrane ispuštanja otpada u tlo/vodu.

Kod dobavljača koji mogu imati značajne okolišne aspekte (transport, beton, gorivo, otpad) provodi se procjena njihovog utjecaja u skladu s REG-AO.

Dokazi: prateći list (PL), potvrde Čistoće, zapisnici inspekcija.

- Sigurnosni kriteriji (ZNR)

- radnici dobavljača moraju imati potrebne osposobljenosti (ZNR, strojevi),

- osobna zaštitna oprema mora biti ispravna i korištena,

- radovi moraju biti usklađeni s PS Zaštita na radu.

Dokazi: uvjerenja, popis osposobljenosti, ZNR zapisnici.

- Financijska stabilnost

- uredno poslovanje bez dugoročnih blokada,

- prihvatljivi financijski pokazatelji,

- procjena rizika dobavljača (REG-RIZ).

Dokazi: BON2/SOL2, FINA izvješća.

## Verifikacija novog dobavljača

MR ili Direktor dužni su:

- Pregledati svu dostavljenu dokumentaciju,

- provjeriti dostupne reference,

- procijeniti rizik dobavljača (REG-RIZ),

- donijeti odluku o statusu:

- ODOBREN

- UVJETNO ODOBREN

- NEODOBREN

- unijeti dobavljača u REG-DOB s datumom i inicijalima,

- obavijestiti Voditelje gradilišta.

Učinkovitost dobavljača prati se kroz PKI nalaze, NC evidenciju i godišnju evaluaciju u REG-DOB.

Time je pre-kvalifikacija završena i dobavljač se može koristiti u nabavi.

# POSTUPAK ZAHTJEVA ZA NABAVU I IZDAVANJA NARUDŽBE

Proces nabave započinje formalnim zahtjevom za nabavu i završava izdavanjem narudžbe dobavljaču. Postupak uključuje sljedeće korake:

- Zahtjev za nabavu (iniciranje potrebe)

Zahtjev može inicirati:

- Voditelj gradilišta,

- tehničko osoblje,

- MR (u slučaju uredskih potrepština i opreme),

- Direktor (u slučaju velikih nabava).

Zahtjev za nabavu mora sadržavati minimalno:

- opis potrebnog materijala/usluge,

- količinu,

- datum kada je materijal potreban,

- projekt/gradilište na koje se odnosi,

- opravdanje (ako nije standardna stavka),

- kontakt osobu za dodatna pojašnjenja.

Zahtjev može biti:

- u pisanom obliku (e-mail),

- u Excel obrascu za narudžbe,

- putem internog obrasca (ako se razvije kasnije).

Usmeni zahtjevi se ne prihvaćaju osim u hitnim slučajevima — tada se moraju naknadno dokumentirati.

- Provjera dobavljača u REG-DOB (odobrenje prije narudžbe)

Prije svake nabave MR obavezno provjerava status dobavljača u: REG-DOB – Registar dobavljača

Provjerava se:

- je li dobavljač ODOBREN ili UVJETNO ODOBREN,

- je li dokumentacija dobavljača važeća (certifikati, atesti, servisi),

- postoje li otvorene NC ili problemi iz prethodnih isporuka.

Ako je dobavljač:

| ✔ ODOBREN |  | Nabava može ići dalje bez ograničenja. |
| --- | --- | --- |
| ✔ UVJETNO ODOBREN |  | MR ili Direktor potvrđuju dopuštenost angažmana (npr. samo za određene materijale ili ograničeno vrijeme). |
| ✘ NEODOBREN |  | angažiranje nije dopušteno. Voditelj gradilišta dobiva obavijest i mora predložiti drugi dobavljač. |

- Izdavanje narudžbe dobavljaču

Narudžba se uvijek izdaje pisanim putem:

- službeni e-mail,

- narudžbenica (PDF/Word/ERP obrazac),

- ugovor o nabavi (za veće poslove).

Usmene narudžbe nisu dopuštene osim u hitnim slučajevima (bez odgađanja moraju biti dokumentirane e-mailom).

Narudžbu izrađuje:

- MR / Administracija,

- ili Direktor kod većih nabava.

Narudžba se čuva kao kontrolirani dokument u folderu Nabava/2025, te se prilaže gradilišnoj dokumentaciji.

- Obavezni elementi svake narudžbe

Svaka narudžba mora sadržavati najmanje sljedeće elemente:

a) Količina

- precizno izražena (kg, m³, kom, ml, J/N, sati usluge)

- u skladu s projektom ili PKI

b) Specifikacija materijala ili usluge

- naziv materijala

- norma (npr. HRN EN 206 za beton)

- klasa, granulacija, dimenzija, boja, tip

- kod artikla (ako postoji)

- tehnički opis za usluge (npr. “transport materijala 8 t, 15 km”)

c) Rok isporuke

- točan datum i vrijeme

- ograničenja (beton primjerice ima točan vremenski prozor)

d) Lokacija isporuke

Mora biti jasno definirano:

- adresa gradilišta,

- točka iskrcaja,

- posebne upute (ulazna vrata, manipulacijska zona).

Kod betona i točna lokacija pumpe.

e) Odgovorna osoba za prijem

U narudžbi se navodi:

- ime i prezime radnika koji prima robu,

- broj mobitela,

- eventualne napomene (npr. “prijem samo uz atest”).

Ova osoba je odgovorna za:

- provjeru isporuke,

- potpis,

- prijavu nesukladnosti ako postoje odstupanja.