INTEGRIRANA MAPA PROJEKTA (ISO 9001 + ISO 14001)

# KAKO KORISTITI OVU MAPU PROJEKTA

Ova mapa projekta koristi se kao operativna kontrolna lista za provedbu projekta unutar IMS sustava. Voditelj projekta odgovoran je za praćenje aktivnosti i osiguravanje da su svi obavezni zapisi izrađeni i dostupni u portalu. HSE referent potvrđuje okolišne zapise, a MR nadzire usklađenost sa zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001.

Svaka faza smatra se završenom tek kada je ispunjen minimalni set zapisa naveden na kraju faze. U slučaju nedostatka zapisa, faza se smatra nepotpuno provedenom.

# UVOD

Ovaj dokument definira integriranu mapu provedbe projekta unutar sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša tvrtke TEHMA d.o.o., sukladno zahtjevima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Svrha dokumenta je jasno prikazati:

- koje aktivnosti se provode u svakoj fazi projekta,

- koji zapisi se generiraju,

- tko je odgovoran za njih,

- kako se projekt povezuje s upravljanjem rizicima, ciljevima i poboljšanjima,

- te kako se operativni rad na gradilištu integrira u sustav upravljanja.

Dokument ne predstavlja proceduru, već referentnu mapu sustava, koja omogućuje:

- transparentnost procesa,

- jasnu podjelu odgovornosti,

- sljedivost zapisa,

- usklađenost sa zahtjevima normi,

- kontinuirano poboljšavanje sustava.

Integrirana mapa projekta osigurava da svaka faza – od ponude do završetka – generira objektivne dokaze o:

- kontroli kvalitete,

- zaštiti okoliša,

- zakonodavnoj usklađenosti,

- upravljanju rizicima,

- te upravljačkom nadzoru.

Na taj način projekt postaje dio sustava upravljanja, a sustav upravljanja postaje alat za kontrolu i unaprjeđenje projekata.

# RACI MATRICA – INTEGRIRANI PROJEKT (ISO 9001 + 14001)

Uloge:

- DIR – Direktor

- MR – Predstavnik uprave

- PM – Voditelj projekta

- VG – Voditelj gradilišta

- HSE – HSE referent

- ADM – Administracija

Legenda:

- R = Responsible (izvršava)

- A = Accountable (krajnje odgovoran)

- C = Consulted (savjetuje se)

- I = Informed (informiran)

FAZA 1 – PONUDA I UGOVARANJE

| Aktivnost | DIR | MR | PM | HSE | VG | ADM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analiza zahtjeva | A | C | R | C | I | I |
| Procjena rizika | I | A/R | C | C | I | I |
| Okolišne obveze | I | C | C | A/R | I | I |
| Provjera resursa | A/R | C | C | I | I | I |
| Provjera ciljeva | I | A/R | C | C | I | I |

Cilj: Osigurati razumijevanje zahtjeva kupca i okolišnih obveza.

GATE – Faza je završena kada:

- Analiza zahtjeva investitora je dokumentirana u ponudi

- REG-RIZ je ažuriran za projekt

- RZZ je provjeren za primjenjivost

- PUZ (procjena usklađenosti) je evidentirana

- REG-CILJ je provjeren

- PLAN-RES potvrđuje dostupnost resursa

| Aktivnost | ISO 9001 | ISO 14001 | Odgovorna osoba | Dokument / Zapis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analiza zahtjeva investitora | 8.2 | 6.1.3 | Direktor / PM | Ponuda |
| Identifikacija zainteresiranih strana | 4.2 | 4.2 | MR | REG-DIONIKA |
| Procjena projektnih rizika | 6.1 | 6.1 | MR | REG-RIZ |
| Identifikacija okolišnih obveza | — | 6.1.3 | HSE | RZZ |
| Procjena primjenjivosti zakonskih zahtjeva | — | 9.1.2 | HSE | PUZ |
| Provjera usklađenosti s ciljevima IMS-a | 6.2 | 6.2 | MR | REG-CILJ |
| Provjera resursa | 7.1 | 7.1 | Direktor | PLAN-RES |

Integracija: već u fazi ponude procjenjuju se i kvalitetni i okolišni rizici.

Minimalni set zapisa (obavezno):

- Ponuda

- REG-RIZ (unos za projekt)

- RZZ (provjera primjenjivosti)

- PUZ zapis

- REG-CILJ (provjera)

- PLAN-RES

FAZA 2 – PLANIRANJE PROJEKTA

| Aktivnost | DIR | MR | PM | HSE | VG | ADM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan projekta | A | C | R | C | C | I |
| PKI | I | C | A | C | R | I |
| Aspekti okoliša | I | C | C | A/R | I | I |
| Plan otpada | I | C | C | A/R | C | I |
| Ažuriranje rizika | I | A/R | C | C | I | I |

Cilj: Planirati kvalitetu izvedbe i kontrolu okoliša.

GATE – Faza je završena kada:

- Plan projekta je odobren

- PKI (FRM-IMS-05) je izrađen

- KT/ST su definirane

- AO-IMS-01 je ažuriran za gradilište

- Plan gospodarenja otpadom je izrađen

- REG-RIZ je ažuriran

| Aktivnost | ISO 9001 | ISO 14001 | Odgovorna osoba | Dokument / Zapis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izrada plana izvođenja | 8.1 | 6.1 | PM | Plan projekta |
| Izrada PKI | 8.5 | — | Voditelj | FRM-IMS-05 |
| Definiranje kontrolnih točaka (KT/ST) | 8.5 | 8.1 | PM | FRM-IMS-12 |
| Identifikacija aspekata gradilišta | — | 6.1.2 | HSE | AO-IMS-01 |
| Plan gospodarenja otpadom | — | 8.1 | HSE | PLAN-IIZS |
| Definiranje okolišnih pokazatelja | 9.1 | 9.1 | HSE | AO-IMS-01 |
| Ažuriranje rizika za projekt | 6.1 | 6.1 | MR | REG-RIZ |

Integracija: kontrolne točke uključuju i tehničke i okolišne zahtjeve.

Minimalni set zapisa (obavezno):

- Plan projekta

- FRM-IMS-05 (PKI)

- FRM-IMS-12 (KT/ST)

- AO-IMS-01 (unos za projekt)

- Plan gospodarenja otpadom

- REG-RIZ (update)

FAZA 3 – NABAVA

| Aktivnost | DIR | MR | PM | HSE | VG | ADM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluacija dobavljača | I | A/R | C | C | I | I |
| Ugovorne obveze | A | C | R | C | I | I |
| Kontrola isporuke | I | C | C | I | A/R | I |
| Provjera kompetencija | I | C | A | C | R | I |

Cilj: Osigurati kvalitetne i okolišno prihvatljive dobavljače.

GATE – Faza je završena kada:

- Dobavljač je evaluiran i evidentiran u REG-DOB

- Kompetencije podizvođača su provjerene

- Ugovor sadrži okolišne obveze

- Kontrola isporuke je dokumentirana

| Aktivnost | ISO 9001 | ISO 14001 | Odgovorna osoba | Dokument / Zapis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluacija dobavljača | 8.4 | 8.1 | MR | REG-DOB |
| Provjera kompetencija podizvođača | 7.2 | 7.2 | PM | FRM-IMS-01 |
| Ugovorne okolišne obveze | — | 8.1 | PM | Ugovor |
| Kontrola isporuke | 8.4 | — | Voditelj | Zapisnik |
| Upute podizvođačima | 7.3 | 7.2 | PM | Zapisnik |
| Evidencija odobrenih dobavljača | 8.4 | 8.1 | MR | REG-DOB |

Integracija: dobavljač mora zadovoljiti i kvalitetne i okolišne kriterije.

Minimalni set zapisa (obavezno):

- REG-DOB (unos)

- Zapis provjere kompetencija

- Ugovor s okolišnim klauzulama

- Zapisnik kontrole isporuke

FAZA 4 – IZVOĐENJE

| Aktivnost | DIR | MR | PM | HSE | VG | ADM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dnevnik gradilišta | I | I | C | I | A/R | I |
| Kontrolne točke | I | I | C | C | A/R | I |
| Evidencija otpada | I | I | I | A/R | C | I |
| Praćenje rokova | I | C | A/R | I | C | I |
| Praćenje pokazatelja | I | A | R | R | C | I |

FAZA 4: IZVOĐENJE RADOVA

Cilj: Kontrolirana izvedba uz zaštitu okoliša.

- GATE – Faza je završena kada:

- Dnevnik gradilišta je uredno vođen

- KT/ST zapisi su popunjeni

- Evidencija otpada je ažurirana

- Okolišne mjere su provedene

- Pokazatelji kvalitete su praćeni

- Dokumentacija na gradilištu je važeća

| Aktivnost | ISO 9001 | ISO 14001 | Odgovorna osoba | Dokument / Zapis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dnevnik gradilišta | 8.5 | 8.1 | Voditelj | FRM-IMS-17 |
| Kontrolne točke | 8.5 | 8.1 | Voditelj | FRM-IMS-12 |
| Evidencija otpada | — | 8.1 | HSE | FRM-IMS-07 |
| Sprečavanje izlijevanja | — | 8.1 | Voditelj | AO-IMS-01 |
| Praćenje rokova | 8.1 | — | PM | Plan projekta |
| Praćenje pokazatelja kvalitete | 9.1 | — | PM | REG-PERF |
| Praćenje okolišnih pokazatelja | — | 9.1 | HSE | AO-IMS-01 |
| Evidencija pripravnosti (vježba IIZS) | — | 8.2 | HSE | PLAN-IIZS zapis |
| Kontrola važeće dokumentacije | 7.5 | 7.5 | MR | PROC-IMS-01 |

Integracija: operativna kontrola mora pokrivati i kvalitetu i okoliš.

Minimalni set zapisa (obavezno):

- FRM-IMS-17 (Dnevnik gradilišta)

- FRM-IMS-12 (KT/ST zapisi)

- FRM-IMS-07 (Evidencija otpada)

- Dokaz predaje otpada (ako primjenjivo)

- AO-IMS-01 (ažuriranje)

- Zapis kontrole dokumentacije

FAZA 5 – NESUKLADNOSTI

| Aktivnost | DIR | MR | PM | HSE | VG | ADM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prijava NC | I | C | C | C | R | I |
| Analiza uzroka | I | A/R | C | C | I | I |
| Korektivna radnja | I | A/R | R | C | C | I |
| Okolišni incident | I | C | C | A/R | R | I |

FAZA 5: NESUKLADNOSTI I INCIDENTI

Cilj: Učinkovito upravljanje odstupanjima.

GATE – Faza je završena kada:

- Nesukladnost je prijavljena

- Analiza uzroka je provedena

- Korektivna radnja je definirana

- REG-NC je ažuriran

- REG-RIZ i REG-CILJ su ažurirani (ako je potrebno)

| Aktivnost | ISO 9001 | ISO 14001 | Odgovorna osoba | Dokument |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prijava NC | 10.2 | 10.2 | Svi | FRM-IMS-03 |
| Okolišni incident | — | 8.2 | HSE | Incident zapis |
| Korektivna radnja | 10.2 | 10.2 | MR | FRM-IMS-04 |
| Analiza uzroka | 10.2 | 10.2 | MR | REG-NC |
| Procjena utjecaja na ciljeve | 6.2 | 6.2 | MR | REG-CILJ |
| Ažuriranje registra rizika | 6.1 | 6.1 | MR | REG-RIZ |

Integracija: jedna procedura pokriva i kvalitetne i okolišne nesukladnosti.

Minimalni set zapisa (obavezno):

- FRM-IMS-03

- FRM-IMS-04

- REG-NC zapis

- Incident zapis (ako primjenjivo)

- REG-RIZ update

FAZA 6 – ZAVRŠETAK PROJEKTA

| Aktivnost | DIR | MR | PM | HSE | VG | ADM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Završna kontrola | I | C | A | C | R | I |
| Dosje izvedenog stanja | I | C | A | I | C | R |
| Zadovoljstvo kupca | I | C | A/R | I | I | I |
| Lekcije naučene | I | A/R | C | C | I | I |

CIlj: Formalno zatvaranje i evaluacija.

GATE – Faza je završena kada:

- Završna kontrola je potpisana

- Dosje izvedenog stanja je kompletiran

- Evaluacija okolišnih utjecaja je provedena

- Zadovoljstvo investitora je evidentirano

- Lekcije naučene su unesene u REG-RIZ / PROG-PB

| Aktivnost | ISO 9001 | ISO 14001 | Odgovorna osoba | Dokument |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Završna kontrola | 8.6 | — | Voditelj projekta | FRM-IMS-15 |
| Dosje izvedenog stanja | 8.5 | — | Voditelj projekta | FRM-IMS-14 |
| Evaluacija okolišnih utjecaja | — | 9.1 | HSE | AO-IMS-01 |
| Procjena zadovoljstva investitora | 9.1.2 | — | PM | Anketa / zapisnik |
| Lekcije naučene | 10.3 | 10.3 | MR | REG-RIZ / PROG-PB |
| Ažuriranje registra rizika | 6.1 | 6.1 | MR | REG-RIZ |

Minimalni set zapisa (obavezno):

- FRM-IMS-15

- FRM-IMS-14

- AO-IMS-01 (završna procjena)

- Zapis zadovoljstva investitora

- REG-RIZ update

- PROG-PB (ako ima poboljšanja)

NADZOR SUSTAVA (GLOBALNO)

| Aktivnost | DIR | MR | PM | HSE | VG | ADM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interni audit | I | A/R | C | C | I | I |
| Praćenje ciljeva | I | A/R | C | C | I | I |
| Upravina ocjena | A/R | C | I | I | I | I |
| Program poboljšanja | A | R | C | C | I | I |

| Aktivnost | ISO 9001 | ISO 14001 | Odgovoran | Dokument |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interni audit | 9.2 | 9.2 | MR | PROC-IMS-03 |
| Praćenje ciljeva | 9.1 | 9.1 | MR | CILJ-IMS |
| Evaluacija usklađenosti | — | 9.1.2 | HSE | PUZ |
| Upravina ocjena | 9.3 | 9.3 | Direktor | PROC-M1 |
| Program poboljšanja | 10 | 10 | MR | PROG-PB |

Minimalni set zapisa (obavezno):

- PLAN-IA-01

- Zapisnik internog audita

- REG-NC

- REG-CILJ (status ciljeva)

- PUZ (evaluacija usklađenosti)

- ZAP-UO (upravina ocjena)

- PROG-PB

# GRAFIČKA MAPA PROCESA (ZA UPRAVU)

Ovo je konceptualna vizualna mapa životnog ciklusa projekta.

Ovo pokazuje da sustav nije linearan nego ciklički (PDCA).

# POVEZANOST FAZA S KONTINUIRANIM POBOLJŠANJEM

Rezultati svake faze projekta predstavljaju ulaz za upravinu ocjenu i program poboljšanja. Svi identificirani rizici, nesukladnosti, okolišni aspekti i povratne informacije investitora analiziraju se i po potrebi integriraju u REG-RIZ, REG-CILJ i PROG-PB, čime se osigurava kontinuirano poboljšavanje sustava.